|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ПЛАН |  |  |  |  |  |
| мероприятий программы "Энергосбережение и повышение энергетической эфективности в Хабарском районе на 2021-2026годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятий к 2026г. |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | 127584,9 | 36054,1 | 12042,9 | 17543,4 | 17868,5 | 17921,2 | 18104,9 |  |  |
| Районный бюджет | 5547,3 | 2020 | 727,6 | 767 | 749,9 | 640,9 | 641,9 |  |  |
| Бюджет поселения | 10790 | 1695 | 1755 | 1785 | 1815 | 1845 | 1895 |  |  |
| Краевой бюджет | 99540,1 | 34455,3 | 11717,1 | 13057,3 | 13337,8 | 13436,8 | 13535,8 |  |  |
| Средства собственников | 12007,5 | 1923,7 | 1953,2 | 1984,1 | 2015,8 | 2048,5 | 2082,2 |  |  |
| 1. Оснащение зданий, строений, сооружений и иных объектов эксплуатации приборами учета энергоресурсов | 1120 | 220 | 220 | 220 | 220 | 120 | 120 |  |  |
| Районный бюджет | 430 | 105 | 105 | 105 | 105 | 5 | 5 |  |  |
| Бюджет поселения | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 960 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |  |  |
| 1.1. Оснащение зданий, учреждений бюджетной сферы приборами учета тепла | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Администрация района | Экономия финансовых средств на оплату тепла на 20-25% к уровню 2019г., |
| Районный бюджет | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.2. Оснащение приборами учета тепла многоквартирных домов | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Собственники | Сокращение затрат по оплате за тепловую энергию населением на 2-5% |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 1.3. Оснащение приборами учета тепла индивидуальных жилых домов | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Собственники | Сокращение расходов на оплату услуг теплоснабжения на 20% (к уровню 2019г.) |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
| 1.4. Оснащение зданий бюджетного сектора приборами учета воды | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация района, Администрации сельских советов | Экономия по оплате за воду |
| Районный бюджет | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Бюджет поселения | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.5. Оснащение приборами учета расхода воды жилых домов, квартир. | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Собственники по согласованию с предприятиями ЖКХ | Сокращение затрат по оплате за воду населением до 40% (к уровню 2019г.) |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 2. Сокращение энергетических затрат в бюджетном секторе | 230 | 90 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |  |
| Районный бюджет | 230 | 90 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. Замена электрических ламп накаливания на энергосберегающие | 230 | 90 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 | Администрация района | Экономия денежных средств при оплате за электроэнергию в денежном выражении |
| Районный бюджет | 230 | 90 | 60 | 40 | 20 | 10 | 10 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.Повышение энергетической эффективности ЖКХ (предприятий) | 99965 | 35634,1 | 11652,9 | 12983,4 | 13198,5 | 13231,2 | 13264,9 |  |  |
| Районный бюджет | 4187,4 | 1710,1 | 447,6 | 506 | 507,9 | 507,9 | 507,9 |  |  |
| Бюджет поселения | 1140 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |  |  |
| Краевой бюджет | 89650,1 | 32980,3 | 10232,1 | 11473,3 | 11654,8 | 11654,8 | 11654,8 |  |  |
| Средства собственников | 4987,5 | 753,7 | 783,2 | 814,1 | 845,8 | 878,5 | 912,2 |  |  |
| 3.1. Установка частотных -Пускателей "VESPER" на насосах ЭЦВ | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Администрация сельсоветов | Экономия электроэнергии |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 540 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.2. Установка новой запорной арматуры | 750 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | ООО "Хабарское МОКХ" МУП "ХКХ" | Сокращение потерь воды за счет более качественного отключения аварийных учасков сетей |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 750 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |  |  |
| 3.3. Установка счетчиков воды на скважинах | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ООО "Хабарское МОКХ" МУП "ХКХ" | Точный учет количества поднятой воды |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.4. Замена водотрасс | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Администрации сельсоветов ООО "Хабарское МОКХ" МУП "ХКХ" | Улучшения качества предоставления услуг водоснабжения, снижения потерь водоснабжения |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 3.5. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в рамках программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | 21944,7 | 4525,6 | 3138,5 | 3432,6 | 3616 | 3616 | 3616 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Снижение потерь воды, сокращение затрат на э/энергию. Улучшение качества и подачи воды потребителям |
| Районный бюджет | 219,6 | 45,3 | 31,4 | 34,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 21725,1 | 4480,3 | 3107,1 | 3398,3 | 3579,8 | 3579,8 | 3579,8 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.6.Замена котла КВр-0,8 МВт в котельных | 3037,5 | 453,7 | 473,2 | 494,1 | 515,8 | 538,5 | 562,2 | ООО "Хабарское МОКХ" |  |
| Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 3037,5 | 453,7 | 473,2 | 494,1 | 515,8 | 538,5 | 562,2 |  |  |
| 3.7. Капитальный ремонт котельных и тепловых сетей в рамках подпрограммы «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения» государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» | 71892,8 | 30164,8 | 7541,2 | 8546,7 | 8546,7 | 8546,7 | 8546,7 | Администрация Алтайского края, Администрация района | Повышение энергетической эффективности объектов теплоснабжения |
| Районный бюджет | 3967,8 | 1664,8 | 416,2 | 471,7 | 471,7 | 471,7 | 471,7 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 67925 | 28500 | 7125 | 8075 | 8075 | 8075 | 8075 |  |  |
| Средства собственников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.Проведение энергетических обследований | 660 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Администрация района, ООО "Хабарское МОКХ" МУП "ХКХ" | Позволит составить энергетический паспорт организаций, предприятий, где будет указаны необходимые мероприятия, рекомендации, при которых повысится энергоэфективность. |
| Районный бюджет | 600 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Бюджет поселения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства собственников | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
| 5. Ремонт объектов имущественного комплекса ЖКХ ( в том числе приобретение материалов) находящиеся в собственности муниципального образования Хабарский район | 25609,9 | 3989,9 | 4060 | 4190 | 4320 | 4450 | 4600 | Администрация района, Администрации сельсоветов, Администрация Алтайского края ООО "Хабарское МОКХ" МУП "ХКХ" | Улучшения качества предоставления услуг теплоснабжения, водоснабжения для потребителей. |
| Районный бюджет | 99,9 | 14,9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |
| Бюджет поселения | 9620 | 1500 | 1560 | 1590 | 1620 | 1650 | 1700 |  |  |
| Краевой бюджет | 9890 | 1475 | 1485 | 1584 | 1683 | 1782 | 1881 |  |  |
| Средства собственников | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |